Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση μελέτης για το υπό-έργο 4 του έργου  του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ – Γ’ ΦΑΣΗ του ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης 04/10/2007

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του υπό-έργου 4 ‘Δημιουργία Αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης ’ και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων 2007/03/21.3.07 και 2007/05/26.6.07 του Δ.Σ. του ΕΙΕ και έχοντας υπόψη το Π.Δ. 394/96, την οδηγία 2004/18/ΕΚ της ΕΕ και το Ν.2362/95 στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ’ ΚΠΣ συγχρηματοδοτούμενου κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ταμείο ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνική Συμμετοχή (ΥΠΑΝ) έργου με τίτλο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) – Γ’ ΦΑΣΗ «Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης» και το καθεστώς που το διέπει αναζητεί συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά για την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης με τίτλο Θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων και προδιαγραφές κανονικότητας και νομιμότητας διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων [EPSETG0402] με διαδικασία ανάθεσης πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 394 [ΦΕΚ 266/4-12-96] «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης πέραν των προβλεπομένων στο Π.Δ. 394/96 περιλαμβάνει επιπλέον γνωστοποίηση με δημοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ, γενική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκαταρκτική αξιολόγηση ενδιαφερομένων και επιλογή 3 υποψηφίων για την ως άνω μελέτη. Η υπόλοιπη διαδικασία περιλαμβάνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 394/96 πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους 3 προ-επιλεγμένους, αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή και τελική επιλογή υποψήφιου αναδόχου. Συγκεκριμένα θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:

- Δημοσίευση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος	04/10/07-16/10/07

- Προκαταρκτική αξιολόγηση ενδιαφερομένων			16/10/07-17/10/07

- Επιλογή 3 και πρόσκληση υποβολής προτάσεων 		16/10/07-17/10/07

- Υποβολή - Αξιολόγηση προτάσεων υποψηφίων		22/10/07-24/10/07

- Τελική επιλογή – Διαδικασίες σύμβασης			 25/10/07

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι 16/10/2007 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  epsetgp@ekt.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ανωτέρω καλούνται να τα υποβάλλουν έντυπα σε 1 αντίγραφο, στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 6ος όροφος, 11635 Αθήνα, κατά τις ώρες: 10.00 - 14.00, υπόψη κας Δέσποινας Τριανταφυλλίδου.

Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μελέτης ΕΠΣΕΤΓ0402 περιλαμβάνουν:

- Συνολική αμοιβή μέχρι €30.000 [περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, τα έξοδα ταξιδίων και οι αναλογούντες φόροι ή ΦΠΑ εφόσον απαιτούνται]

- Διάρκεια σύμβασης έως 10 μήνες από υπογραφής και μέχρι 30/10/2008

- Διαθεσιμότητα υλοποίησης επί τόπου σε συνεργασία με ομάδα του ΕΚΤ

- Η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο νομικούς επιστήμονες έναν ιδιαίτερα έμπειρο με εξειδικευμένη πείρα και γνώσεις σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων με σχετικές πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και έναν συνεργάτη τουλάχιστον πτυχιούχο νομικής ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος με αντίστοιχη σχετική πείρα στα ανωτέρω θέματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε γνώσεις εθνικού, αλλοδαπού, κοινοτικού και αγγλοσαξονικού δικαίου σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων,  κανονιστικού πλαισίου εκδοτικού τομέα και της έκδοσης και αναπαραγωγής ερευνητικών εργασιών.

- Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά αφορούν γνώσεις του κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης έργων του Γ ΚΠΣ, επιθυμητό σε έργα Κοινωνίας της Πληροφορίας

- Οι ανωτέρω γνώσεις της ομάδας έργου θα πρέπει να συνδυάζονται με τεκμηριωμένη εμπειρία δυνατότητας αντιμετώπισης και επίλυσης σχετικών θεμάτων, άριστη γνώση και χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γραπτού και προφορικού λόγου και επικοινωνιακές ικανότητες και γνώση και χρήση εφαρμογών του MS office

Όπως έχει ήδη επισημανθεί το αντικείμενο της ανάθεσης έργου περιλαμβάνει την διερεύνηση και αποτύπωση των νομικών διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων, τον προσδιορισμό του κανονιστικού πλαισίου συνεργασίας για ηλεκτρονικά περιοδικά και αποθετήρια, την διερεύνηση θεμάτων Πνευματικών Δικαιωμάτων, "prior discovery", public archiving vs. Publication, "Publish-or-Perish" και των προδιαγραφών κανονικότητας και νομιμότητας διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων, υποδείγματα συμβάσεων και την εκπόνηση σχετικών γνωμοδοτήσεων και την διενέργεια και συγγραφή  ειδικών αναφορών εμπειρογνωμοσύνης για τις διαδικασίες υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει :

- Διερεύνηση και αποτύπωση των διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων. Προσδιορισμό του κανονιστικού πλαισίου συνεργασίας με συγγραφείς/φορείς για ηλεκτρονικά περιοδικά και αποθετήρια και Θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων.

- Διερεύνηση και προσδιορισμός προδιαγραφών κανονικότητας και νομιμότητας διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων και διαδικασιών υλοποίησης.

- Εκπόνηση σχετικών γνωμοδοτήσεων για  επεξεργασία και υποδείγματα συμβάσεων. Διενέργεια και συγγραφή  ειδικών αναφορών εμπειρογνωμοσύνης για τις διαδικασίες υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

Τα παραδοτέα της μελέτης θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνουν:

- Προγραμματισμός οργάνωσης εκπόνησης της μελέτης και χρονοδιάγραμμα [Τρόπος οργάνωσης του έργου. Οριστικοποίηση του πλαισίου επιτόπου συνεργασίας με τη  ομάδα του ΕΚΤ. Οριστικό χρονοδιάγραμμα],

- Προδιαγραφές κανονικότητας και νομιμότητας διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων και Θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων [Διερεύνηση και αποτύπωση των διαδικασιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων. Προσδιορισμό του κανονιστικού πλαισίου συνεργασίας για ηλεκτρονικά περιοδικά και αποθετήρια. Ειδική ανάλυση επί όλων των θεμάτων που άπτονται πνευματικών δικαιωμάτων και σχετίζονται με το έργο. Διενέργεια σχετικού σεμιναρίου.]

- Ειδικές γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνες των διαδικασιών υλοποίησης ηλεκτρονικών εκδόσεων και αποθετηρίων [Εκπόνηση σχετικών γνωμοδοτήσεων για  επεξεργασία και τον έλεγχο των σχετικών νομικών δεσμεύσεων και συμβάσεων με απολογιστική αναφορά ανά τρίμηνο. Διενέργεια και συγγραφή  εμπειρογνωμοσυνών για τις διαδικασίες υλοποίησης].

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 16/10/2007 (με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης)

- Εκδήλωση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [epsetgp_ekd_end_comp.xls] στην οποία να αναφέρεται οπωσδήποτε και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας

- Βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την εν γένει επιστημονική σταδιοδρομία του υπευθύνου έργου και των μελών της ομάδας έργου που θεωρείται απαραίτητο.

- Υπεύθυνη Δήλωση (Ν1599) ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις  [epsetgp_yp_dilosi.xls]

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κατά την προ-αξιολόγηση θα αξιολογηθούν από 3μελή επιτροπή στελεχών του ΕΚΤ. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την πρόοδο της διαδικασίας.

Από την αξιολόγηση θα επιλεγούν 3 υποψήφιοι για να υποβάλλουν προσφορά οι οποίοι (όπως αναφέρεται και σε ειδικό έγγραφο που θα λάβουν) θα αξιολογηθούν τεχνικά (Τ) ως προς την αντίληψη του έργου 30% (Τ1), την μεθοδολογία 30% (Τ2), το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα 20% (Τ3) και την παρουσίαση της πρότασής 20% (Τ4) και οικονομικά (Κ) και θα επιλεγεί ο ανάδοχος με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατάταξη των 3 προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, θα γίνει με φθίνουσα κλίμακα βάσει του τύπου [80*(Τi/Τmax) + 20*(Kmin/Ki)].

Κατά την διαδικασία της προσφοράς οι 3 υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν την πρότασή τους και ότι δήλωσαν στις υπεύθυνες δηλώσεις με κατάλληλο τρόπο.